Приложение 3

к муниципальной программе,

утвержденной постановлением

администрации Тумаковского сельсовета

от 00.11.2013 № 02-пг

ПОДПРОГРАММА 1

«Стабилизирование системы комплексного благоустройства

 на территории Тумаковского сельсовета»

1. ***Паспорт подпрограммы***

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Стабилизирование системы комплексного благоустройства на территории Тумаковского сельсовета (далее - Подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Обеспечение комплекса условий для благоприятной жизненной среды населения Тумаковского сельсовета |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Тумаковского сельсовета |
| Цель подпрограммы  | Создание условий для повышения уровня комплексного благоустройства |
| Задачи подпрограммы  | 1. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Тумаковского сельсовета. 2. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. |
| Целевые индикаторы подпрограммы  | 1. Доля реконструированной протяженности освещенных частей проездов, улиц, к общей протяженности улиц, проездов, на конец года.2. Доля реконструированной протяженности ограждения кладбищ. 3. Доля граждан, привлеченных к временным общественным работам по благоустройству.4. Процент повышения эстетического состояния парков и скверов.5. Доля предприятий и организаций поселения, привлеченных к работам по благоустройству.6. Процент населения, которым оказано содействие в сборе и вывозе мусора. 7. Доля физических лиц, привлеченных в благоустройстве территории. |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2014-2016 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | в 2014 году -\_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб.;в 2015 году \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб.;в 2016 году \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы |  |

1. **Основные разделы подпрограммы**

**2.1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ**

**НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПОДПРОГРАММЫ**

Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям, хотя в последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству.

Отрицательные тенденции в динамике уровня благоустройства территорий сельсовета обусловлены наличием следующих факторов:

1. Отсутствием специализированного предприятия (МУПа), занимающегося вопросами уличного освещения, водоснабжения, соответственно отсутствием штата рабочих по благоустройству.

2. Снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, ведущим к созданию несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов.

3. Затруднением возможности проведения мероприятий по регулярному уходу и содержанию скверов.

4. Затруднением возможности проведения мероприятий по содержанию кладбищ.

Согласно Федеральному Закону от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» мы имеем много полномочий, но не имеем средств. Так, например, органы местного самоуправления занимаются в границах сельсовета организацией электроснабжения у населения, в том числе, освещением улиц, но не имеют для этого специального оборудования, техники и кадров, зато имеется старый багаж столбов, которые опасны при замене ламп ДРЛ. Учитывая их качество, электрику приходится регулярно рисковать своей жизнью и здоровьем.

Не решена проблема по проведению реконструкции объектов наружного освещения автодорог по улицам населенных пунктов муниципального образования, отсутствуют приборы учета электроэнергии, фотоэлементы для своевременного отключения уличного освещения.

Существующий уровень благоустройства не отвечает требованиям ГОСТов и иных нормативных актов, что является причиной негативного восприятия жителями сельского поселения. Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. В скверах необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Большие нарекания вызывает санитарное состояние территории поселения, т.к. в результате жизнедеятельности населения образуется немало отходов, требующих утилизации, соответственно образуются стихийные свалки. Для решения данной проблемы необходимо организовать сбор и вывоз твердых бытовых отходов специализированной организацией. Но первоначально нужно приобрести контейнеры для мусора и отходов, которые в большей степени предотвратят загрязнения прилегающей территории, а затем ликвидировать стихийные свалки и организовать плановый сбор и вывоз мусора. Решение этой проблемы предполагается осуществить в 2014 году за счет участия в грантовых программах.

Также необходимо продолжить работы по благоустройству дворовых территорий жилых домов, территорий массового отдыха, территорий муниципальных учреждений.

На территории Тумаковского сельсовета расположено два действующих кладбища. В течение продолжительного времени, территории под места захоронения не расширялись, возникла острая необходимость в увеличении площадей кладбищ. Для решения этой задачи необходимо осуществить процедуру оформления права собственности на земельные участки под размещения кладбищ. Кладбища не соответствуют санитарно-техническим нормам. Для исправления ситуации необходимо провести ряд мероприятий: строительство и ремонт ограждения территории кладбищ, установка контейнеров и организация площадок для них, массовая вырубка деревьев и кустарников.

Многие причины влияют на положение дел в благоустройстве и, прежде всего, отсутствие штата рабочих по благоустройству, большое количество старых, нежилых домов и построек, в д. Хомутово – из-за бродячего домашнего скота, недостаточное участие в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаток средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения. Медленно внедряется практика благоустройства территории на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности.

Требуется программный, целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов, так как без стройной комплексной системы благоустройства сельсовета невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации Тумаковского сельсовета и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Подпрограммы. Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Подпрограммой.

**2.2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ,**

 **СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ,**

 **ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ**

**Основной целью Подпрограммы является:** создание условий для повышения уровня комплексного благоустройства.

Комплексное решение проблем благоустройства заключается в улучшении санитарного и эстетического вида территории поселения, повышении комфортности граждан, обеспечении безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования, озеленении территории поселения, обеспечении безопасности проживания жителей поселения, улучшении экологической обстановки на территории поселения в целом приведет к обеспечению комплекса условий для благоприятной жизненной среды населения Тумаковского сельсовета.

**Задачи Подпрограммы:**

повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Тумаковского сельсовета;

привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

**Сроки реализации Подпрограммы**:

Начало: 2014 год,

Окончание: 2016 год.

**Целевые индикаторы:**

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:

доля реконструированной протяженности освещенных частей проездов, улиц, к общей протяженности улиц, проездов, на конец года;

доля реконструированной протяженности ограждение кладбищ;

доля граждан, привлеченных к временным общественным работам по благоустройству;

процент повышения эстетического состояния парков и скверов;

доля предприятий и организаций поселения, привлеченных к работам по благоустройству;

процент населения, которым оказано содействие в сборе и вывозе мусора;

доля физических лиц, привлеченных в благоустройстве территории.

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы на весь период действия по годам ее реализации приведен в приложении 1 к Подпрограмме.

**2.3.- 2.4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ**

**И КОНТРОЛЬ НАД ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Управление реализацией муниципальной Подпрограммой осуществляет исполнитель Подпрограммы – Администрация Тумаковского сельсовета Ирбейского района Красноярского края.

Исполнитель муниципальный Подпрограммы несет ответственность за реализацию Подпрограммы, уточняет сроки реализации мероприятий Подпрограммы и объемы их финансирования.

Исполнителем муниципальной Подпрограммы выполняются отчеты о ходе работы по реализации Программы по результатам за год и весь период действия Программы. Отчеты готовит администрация Тумаковского сельсовета с периодичностью, по форме и в сроки, установленные в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации Тумаковского сельсовета от 19.08.2013г. № 31-пг «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тумаковского сельсовета».

В связи с отчетностью, исполнителем муниципальной Подпрограммы предоставляется следующая информация:

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы);

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений;

информацию о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий;

конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информацию о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации программы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению;

результаты оценки эффективности реализации Программы.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Администрацией Тумаковского сельсовета. Контроль за ходом Подпрограммы осуществляется в соответствии с решением Тумаковского сельского Совета депутатов от 13.11.2013 № 151 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Администрации Тумаковского сельсовета»,

постановлением Администрации Тумаковского сельсовета от 19.08.2013г. № 31-пг «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тумаковского сельсовета».

 **2.5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

Прогнозируемые конечные результаты реализации Подпрограммы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети.

В результате реализации подпрограммы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Тумаковского сельсовета, в том числе:

улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

совершенствование эстетического состояния территории поселения, в том числе скверов и парков;

привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства, в том числе предполагается и рост занятости трудоспособного населения;

приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

 **2.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

Основой Программы является следующая система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

2.6.1. Мероприятия по уличному освещению;

2.6.2. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения;

2.6.3. Прочие мероприятия по благоустройству.

**2.6.1. Мероприятия по уличному освещению.**

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, предусматривается комплекс работ по проведению реконструкции объектов наружного освещения автодорог населенных пунктов Тумаковского сельсовета, восстановлению до нормативного уровня освещенности с установкой светодиодных светильников и применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

**2.6.2. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения.**

Планируется ряд мероприятий по реконструкции и ремонту различных элементов мест захоронения: строительство и ремонт ограждения территории кладбищ, установка контейнеров и организация площадок для них, массовая вырубка деревьев и кустарников, осуществление аккорицидной обработки.

**2.6.3. Прочие мероприятия по благоустройству.**

1) Мероприятия по благоустройству мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов населенных пунктов Тумаковского сельсовета. Ликвидация свалок ТБО, с целью приведения в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов.

2) Мероприятия по совершенствованию эстетического состояния парков и скверов.

3) Системное проведение субботников, для повышения внешнего облика прилегающих территорий учреждений и организаций, домов и улиц. Проведение конкурсов на звание "Улучшим свое жилище", "Лучшая усадьба». Основной целью проведения данных конкурсов является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству.

4) Совместно с Центром занятости создать временные рабочие места по благоустройству.

5) С целью организации планового сбора и вывоза мусора приобрести контейнеры для мусора и отходов.

Анализируя мероприятия данной подпрограммы, видно, что они состоят из трех разделов, а именно: **уличное освещение, организация и содержание мест захоронения, прочие мероприятия по благоустройству**

Проведение вышеуказанных мероприятий призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий, в целом повысить уровень внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Тумаковского сельсовета.

Вышеперечисленные мероприятия настоящей Подпрограммы приведены в приложении 2.

 **2.7. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ**

 **ЗАТРАТ (РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ)**

Ресурсное обеспечение Подпрограммы и Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 2.6, планируется за счет средств местного, районного и краевого бюджета. Предполагаем, что будут привлечены дополнительные краевые средства, в случае успешного участия в грантовой программе.

Всего на реализацию Подпрограммы за счет средств краевого бюджета потребуется 450 000,0 тыс. рублей, в том числе: 150 000,0 тыс. рублей –
в 2014 году, 150 000,0 тыс. рублей – в 2015 году, 150 000,0 тыс. рублей –
в 2016 году.